QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài: P	hát triển website quản lý dịch vụ thú cưng

Các thành viên: Nguyễn Thị Trà My - DTH235701

- Ước lượng điểm chức năng

Điểm chức năng chi tiết của các module

- Module quản lý người dùng:

- Input: 5 (đăng ký, đăng nhập, quên/đổi mk, cập nhật thông tin tài khoản, phân quyền)

- Output: 3 (email otp, thông báo kết quả đăng ký/đăng nhập/xác thực, xuất thông tin)

- Files: 1 (dữ liệu người dùng)

- Queries: 2 (xem thông tin tài khoản, tra cứu danh sách)

- Interfaces: 0

- Module quản lý hồ sơ thú cưng và QR Pet ID:

- Input: 3 (thêm, cập nhật hồ sơ, ghi lịch sử chăm sóc)

- Output: 2 (hiển thị hồ sơ và lịch sử chăm sóc, cung cấp mã qr)

- Files: 2 (dữ liệu thú cưng, lịch sử)

- Queries: 3 (tra cứu hồ sơ, truy xuất hồ sơ bằng mã qr, xem lịch sử chăm sóc)

- Interfaces: 0

- Module quản lý dịch vụ:

- Input: 3 (thêm, cập nhật dịch vụ, trạng thái)

- Output: 2 (thông báo kết quả, xuất danh sách dịch vụ)

- Files: 1 (dữ liệu dịch vụ)

- Queries: 2 (tra cứu dịch vụ, xem chi tiết)

- Interfaces: 0

- Module đặt lịch:

- Input: 4 (đặt lịch, hủy/cập nhật lịch, phân công nhân sự, trạng thái)

- Output: 3 (thông báo trạng thái, hiển thị lịch làm, xác nhận lịch hẹn)

- Files: 2 (dữ liệu đặt lịch, phân công)

- Queries: 4 (tra cứu lịch hẹn, kiểm tra khung giờ, xem chi tiết, tra cứu lịch phân công)

- Interfaces: 0

- Module nhắc lịch hẹn:

- Input: 1 (thiết lập thời gian)

- Output: 1 (email nhắc lịch hẹn)

- Files: 1 (dữ liệu nhắc lịch)

- Queries: 2 (truy xuất danh sách, xem trang thái)

- Interfaces: 0

- Module AI Care Assistant:

- Input: 2 (nhập ghi chú, cấu hình dữ liệu đầu vào cho AI)

- Output: 2 (tóm tắt ghi chú, đề xuất dịch vụ)

- Files: 1 (dữ liệu AI)

- Queries: 3 (trích xuất các lưu ý, tra cứu lịch sử các bản tóm tắt, xem chi tiết kết quả)

- Interfaces: 0

- Module sản phẩm:

- Input: 4 (thêm/cập nhật sp, quản lý giỏ hàng, đặt mua sp, thanh toán)

- Output: 2 (thông báo xác nhận đơn hàng, hóa đơn)

- Files: 2 (dữ liệu sản phẩm, hóa đơn)

- Queries: 3 (tìm sp, xem chi tiết, tra cứu đơn)

- Interfaces: 0

- Module đánh giá và phản hồi:

- Input: 2 (gửi đánh giá, phản hồi đánh giá)

- Output: 2 (hiện thông báo kết quả, danh sách đánh giá)

- Files: 1 (dữ liệu đánh giá)

- Queries: 2 (xem danh sách đánh giá, tra cứu)

- Interfaces: 0

- Module thống kê và báo cáo:

- Input: 1 (chọn tiêu chí)

- Output: 2 (báo cáo doanh thu, thống kê dịch vụ phổ biến)

- Files: 0

- Queries: 2 (truy xuất dữ liệu, tra cứu dữ liệu)

- Interfaces: 0

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 21x3 | 4x4 | x6 | 79 |
| Output | 16x4 | 3x5 | x7 | 79 |
| Queries | 20x3 | 3x4 | x6 | 72 |
| Files | 11x7 | x10 | x15 | 77 |
| Interfaces | x3 | x4 | x6 | 0 |
| Tổng |  |  |  | 307 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh

Vậy điểm chức năng chưa điều chỉnh (Unadjusted Function Points - TUFP):

| 14 Yếu tố phức tạp kỹ thuật | 0-5 |
| --- | --- |
| Truyền thông dữ liệu (Data Communications) | 0 |
| Xử lý dữ liệu phân tán (Distributed Functions) | 0 |
| Hiệu năng (Performance) | 1 |
| Cấu hình sử dụng cao (Heavily Used Configuration) | 0 |
| Tỷ lệ giao dịch (Transaction Rate) | 0 |
| Dữ liệu vào trực tuyến (Online Data Entry) | 2 |
| Hiệu quả người dùng cuối (End-User Efficiency) | 2 |
| Cập nhật dữ liệu trực tuyến (On-line Update) | 2 |
| Xử lý phức tạp (Complex Processing) | 0 |
| Khả năng dùng lại (Reusability) | 1 |
| Dễ cài đặt (Installation Ease) | 1 |
| Dễ vận hành (Operational Ease) | 1 |
| Đa địa điểm (Multiple Sites) | 1 |
| Thay đổi dễ dàng (Facilities Change) | 1 |
| Tổng trọng số | 12 |

- Yếu tố phức tạp kỹ thuật của phần mềm (TCF):

= 0,65 + 0,01*12 = 0,77

- Điểm chức năng điều chỉnh (Adjusted function points - AFP):

= 307 * 0,77 = 236,39

Ngôn ngữ lập trình sử dụng là HTML (Số dòng cho mỗi FP là 15). Số dòng codes của Website là 3,55

- Ước lượng nỗ lực:

= 2,4*(3,55)1,05 = 9,08

=  2,5*0,38 = 0,95

= 9,08/0,95 = 9,55

- Các hệ số ab, bb, cb, db: được cho ở bảng sau.

| Loại dự án phần mềm | ab | bb | cb | db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organic | 2,4 | 1,05 | 2,5 | 0,38 |
| Semi-detached | 3,0 | 1,12 | 2,5 | 0,35 |
| Embedded | 3,6 | 1,20 | 2,5 | 0,32 |

- Ước lượng điểm trường hợp sử dụng

a. Tính tổng giá trị điểm tác nhân (UAW)

| Actor | Mô tả | Trọng số | Số lượng Actor | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Tác nhân tương tác với hệ thống khác qua API | 1 | 0 |  |
| Trung Bình | Tác nhân tương tác với hệ thống khác thông qua một giao thức Hoặc là tác nhân tương tác với con người qua giao diện dòng lệnh | 2 | 0 |  |
| Phức tạp | Tác nhân tương tác với con người thông qua giao diện đồ họa | 3 | 3 | 9 |
| UAW |  |  |  | 9 |

- Tính tổng giá trị điểm trường hợp sữ dụng (UUCW)

| Loại Use Case | Mô tả | Trọng số | Số lượng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Số lượng giao dịch 3 | 5 | 13 | 65 |
| Trung bình | Số lượng giao dịch từ 4 đến 7 | 10 | 3 | 30 |
| Phức tạp | Số lượng giao dịch 7 | 15 | 0 | 0 |
| UUCW |  |  |  | 95 |

Tổng điểm trường hợp sử dụng chưa điều chỉnh

= 5 + 95 = 104

- Tính yếu tố phức tạp kỹ thuật (TCF)

| Yếu tố kỹ thuật | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống phân tán | 2 | 0 |  |
| Tính chất đáp ứng tức thời, hoặc yêu cầu đảm bảo lưu thông | 1 | 0 |  |
| Hiệu quả sử dụng | 1 | 2 | 2 |
| Xử lý bên trong là phức tạp | 1 | 1 | 1 |
| Khả năng tái sử dụng mã nguồn | 1 | 1 | 1 |
| Dễ cài đặt | 0.5 | 2 | 1 |
| Dễ sử dụng | 0.5 | 2 | 1 |
| Tính khả chuyển | 2 | 1 | 2 |
| Khả năng dễ thay đổi | 1 | 1 | 1 |
| Xử lý tương tranh | 1 | 1 | 1 |
| Có tính bảo mật cao | 1 | 2 | 2 |
| Cung cấp truy cập trực tiếp đến bên thứ 3 | 1 | 1 | 1 |
| Dễ đào tạo người sử dụng | 1 | 2 | 2 |
| Tổng TF |  |  | 15 |

= 0.6 + 0.01* 15 = 0.75

- Tính yếu tố phức tạp môi trường

| Yếu tố môi trường | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Quen thuộc với UML, RUP | 1.5 | 2 | 3 |
| Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0.5 | 2 | 1 |
| Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 1 | 1 |
| Có khả năng lảnh đạo nhóm | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Có động lực | 1 | 3 | 3 |
| Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 2 | 4 |
| Có nhân viên làm việc bán thời gian | -1 | 1 | -1 |
| Dùng ngôn ngữ lập trình có độ khó cao | -1 | 0 | 0 |
| Tổng |  |  | 11.5 |

= 1.4 - 0.03 * 11.5 = 1.055

- Tính giá trị điểm trường hợp sử dụng điều chỉnh (UCP)

= 104 * 0.75 * 1.055 = 82.29

- Ước lượng nỗ lực

Mỗi điểm UseCase điều chỉnh cần 20 p-h (person-hour)

Tổng số giờ công:

E = UCP * 20 = 82.29 * 20 ~ 1646

Quy ước một ngày làm việc gồm 8 giờ và một tháng làm việc gồm 22 ngày, tổng nỗ lực phát triển hệ thống được quy đổi

E = 1646 ÷ 8 ÷ 22 = 9,35

Như vậy, tổng nỗ lực phát triển hệ thống được ước lượng là 1.646 giờ công, tương đương khoảng 9,35 (person-month).